Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2026 № 349

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660 «Об утверждении муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края»

С целью актуализации муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2025 № 519 «О бюджете муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660 «Об утверждении муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края» (с изменениями от 21.03.2023 № 824, от 20.12.2023 № 4300, от 14.02.2024 № 397, от 31.07.2024 № 2185, от 25.12.2024 № 3690, от 21.03.2025 № 678, от 20.08.2025 № 2038, от 26.12.2025 № 3362) следующие изменения:

в муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):

продлить срок действия Программы до 31.12.2029, без деления на этапы;

разделы Паспорта Программы «Сроки и этапы реализации программы», «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации программы | 2022-2029 годы, разбивка на этапы не предусмотрена |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2022-2029 годы составит 866860,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 709,9 тыс. рублей; 2024 год – 29355,2 тыс. рублей; 2025 год – 12690,6 тыс. рублей; 2026 год – 200,0 тыс. рублей; 2027 год – 200,0 тыс. рублей; 2028 год – 200,0 тыс. рублей; 2029 год – 823504,8 тыс. рублей. Из них за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города) составит 837798,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 709,9 тыс. рублей; 2024 год – 293,6 тыс. рублей; 2025 год – 12690,6 тыс. рублей; 2026 год – 200,0 тыс. рублей; 2027 год – 200,0 тыс. рублей; 2028 год – 200,0 тыс. рублей; 2029 год – 823504,8 тыс. рублей; за счет краевого бюджета 29061,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 29061,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города |

»;

подраздел 2.4 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«2.4. Сроки и этапы реализации программы.

Реализация программы рассчитана на период 2022-2029 годы, без деления на этапы.»;

приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, Обуховича О.Г.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Рубцовска                                                                 И.А. Башмаков

# Приложение

# к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 12.02.2026 № 349

## «Приложение 1

## к муниципальной программе

## «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края»

Сведения об индикаторах программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) в соответствии с поставленной задачей | Задача программы | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения многоквартирных жилых домов и жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» | шт. | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 316 | 336 |
| 2 | Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению |  | кв. м | 0 | 47,4 | 463,9 | 187,9 | 13,7 | 9,8 | 21,0 | 12249,9 | 12993,6 |
| 3 | Количество собственников и нанимателей (включая членов семей нанимателей) жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых будут реализованы в связи с расселением аварийного жилья | Соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу | Чел. | 0 | 10 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 543 | 589 |

».

## «Приложение 2

## к муниципальной программе

## «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края»

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска |  | 0,0 | 709,9 | 29355,2 | 12690,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 823504,8 | 866860,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 29061,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29061,6 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 709,9 | 293,6 | 12690,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 823504,8 | 837798,9 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения многоквартирных жилых домов и жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению и формирование объема жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам, переселяемым в соответствии с условиями программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Задача 2. Соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | 0,0 | 709,9 | 29355,2 | 12690,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 823504,8 | 866860,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 29061,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29061,6 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 709,9 | 293,6 | 12690,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 823504,8 | 837798,9 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 2.1. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов и жилых домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | 0,0 | 709,9 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823504,8 | 824414,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 709,9 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823504,8 | 824414,7 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 2.2. Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в том числе в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» |  | 0,0 | 0,0 | 29355,2 | 12490,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 42445,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 29061,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29061,6 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 293,6 | 12490,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 13384,2 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

».

## «Приложение 3

## к муниципальной программе

## «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края»

Перечень многоквартирных жилых домов и жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»

| № п/п | Адрес жилого дома, подлежащего расселению | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью жилых домов | Кол-во человек | Площадь жилых помещений, аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью жилых домов, кв.м | Дата заключения о признании дома аварийным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расселенные жилые помещения: |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Путевая, 9 | 2 | 10 | 47,4 | 12.09.2014 |
|  | Итого по 2023 году: | 2 | 10 | 47,4 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Рихарда Зорге, 27Б | 1 | 1 | 67,0 | 23.04.2021 |
| 2 | ул. Тракторная, 22 | 1 | 1 | 41,9 | 29.03.2021 |
| 3 | ул. Спортивная, 22 | 2 | 2 | 38,4 | 08.04.2019 |
| 4 | ул. Калинина, 4 | 1 | 2 | 56,9 | 17.01.2020 |
| 5 | тупик Промывочный, 8А | 1 | 3 | 20,3 | 19.09.2017 |
| 6 | ул. Рихарда Зорге, 10 | 2 | 4 | 85,9 | 10.04.2023 |
| 7 | ул. Рихарда Зорге, 61 | 1 | 5 | 61,4 | 24.09.2021 |
| 8 | ул. Полтавская, 14 | 1 | 1 | 33,4 | 29.03.2023 |
| 9 | Рабочий тракт, 19 | 1 | 1 | 58,7 | 22.12.2010 |
|  | Итого по 2024 году: | 11 | 20 | 463,9 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Брусилова, 8Г | 1 | 1 | 42,2 | 22.11.2023 |
| 2 | ул. Брусилова, 45 | 1 | 2 | 59,1 | 02.03.2018 |
| 3 | ул. Павлова, 50А | 2 | 7 | 86,6 | 25.12.2023 |
|  | Итого по 2025 году: | 4 | 10 | 187,9 |  |
|  | Итого расселенные: | 17 | 40 | 699,2 |  |
| Жилые помещения, подлежащие расселению: |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская, 91 | 1 | 3 | 13,7 | 27.04.2024 |
|  | Итого по 2026 году: | 1 | 3 | 13,7 |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Рихарда Зорге, 41 | 1 | 1 | 9,8 | 20.01.2022 |
|  | Итого по 2027 году: | 1 | 1 | 9,8 |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
| 1 | тупик Промывочный, 8А | 1 | 2 | 21,0 | 19.09.2017 |
|  | Итого по 2028 году: | 1 | 2 | 21,0 |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |
| 1 | проезд Кирпичного завода, 1 | 10 | 17 | 364,2 | 08.02.2017 |
| 2 | ул. Путевая, 17 | 4 | 5 | 78,8 | 13.03.2017 |
| 3 | тупик Промывочный, 8А | 8 | 18 | 177,2 | 19.09.2017 |
| 4 | ул. Комсомольская, 240 | 21 | 36 | 504,8 | 20.11.2017 |
| 5 | ул. Брусилова, 45 | 4 | 5 | 166,1 | 02.03.2018 |
| 6 | ул. Брусилова, 47 | 5 | 13 | 217,8 | 02.03.2018 |
| 7 | пр-кт Интернациональный, 2 | 1 | 1 | 47,7 | 04.06.2018 |
| 8 | пер. Гоголевский, 37Б | 1 | 4 | 76,2 | 13.09.2018 |
| 9 | пер. Базарный, 3 | 7 | 15 | 423,7 | 19.11.2018 |
| 10 | Новоегорьевский тракт, 1А | 1 | 2 | 19,1 | 29.11.2018 |
| 11 | ул. Спортивная, 22 | 4 | 5 | 106,6 | 08.04.2019 |
| 12 | ул. Комсомольская, 210 | 5 | 11 | 274,3 | 17.06.2019 |
| 13 | ул. Рихарда Зорге, 6 | 5 | 5 | 117,1 | 17.01.2020 |
| 14 | ул. Терешковой, 2А | 2 | 2 | 224,4 | 17.01.2020 |
| 15 | ул. Тихвинская, 12 | 10 | 21 | 528,4 | 17.03.2020 |
| 16 | проезд Ильича, 3 | 3 | 5 | 107,6 | 12.11.2020 |
| 17 | Новоегорьевский тракт, 10 | 5 | 11 | 224,9 | 29.03.2021 |
| 18 | ул. Локомотивная, 2 | 8 | 11 | 475,3 | 29.03.2021 |
| 19 | ул. Калинина, 3 | 3 | 3 | 115,7 | 24.09.2021 |
| 20 | ул. Рихарда Зорге, 41 | 15 | 21 | 408,2 | 20.01.2022 |
| 21 | ул. Циолковского, 15 | 1 | 3 | 46,1 | 04.02.2022 |
| 22 | ул. Тракторная, 26 | 16 | 31 | 730,3 | 04.02.2022 |
| 23 | ул. Локомотивная, 03 | 1 | 4 | 43,7 | 08.04.2022 |
| 24 | ул. Ломоносова, 68 | 8 | 13 | 271,7 | 20.05.2022 |
| 25 | ул. Комсомольская, 49 | 14 | 22 | 574,5 | 27.05.2022 |
| 26 | ул. Гвардейская, 53 | 1 | 1 | 40,2 | 19.07.2022 |
| 27 | ул. Менделеева, 34 | 2 | 4 | 71,1 | 19.07.2022 |
| 28 | ул. Жуковского, 01 | 19 | 29 | 323,1 | 10.08.2022 |
| 29 | ул. Комсомольская, 285 | 8 | 15 | 388,5 | 16.09.2022 |
| 30 | ул. Брусилова, 30А | 7 | 11 | 293,1 | 12.10.2022 |
| 31 | ул. Ломоносова, 76 | 16 | 23 | 557,8 | 23.12.2022 |
| 32 | ул. Брусилова, 8В | 2 | 3 | 87,7 | 29.03.2023 |
| 33 | ул. Полтавская, 14 | 2 | 7 | 75,9 | 29.03.2023 |
| 34 | ул. Рихарда Зорге, 10 | 2 | 6 | 82,5 | 29.03.2023 |
| 35 | ул. Тракторная, 66 | 3 | 4 | 107,8 | 19.05.2023 |
| 36 | ул. Брусилова, 8Г | 9 | 20 | 362,9 | 22.11.2023 |
| 37 | ул. Павлова, 50А | 6 | 13 | 309,9 | 25.12.2023 |
| 38 | ул. Багратиона, 1 | 3 | 6 | 164,8 | 28.12.2023 |
| 39 | ул. Красная, 86 | 10 | 15 | 433,2 | 21.02.2024 |
| 40 | ул. Ломоносова, 66 | 8 | 10 | 283,0 | 21.02.2024 |
| 41 | ул. Октябрьская, 91 | 12 | 21 | 194,7 | 27.04.2024 |
| 42 | ул. Московская, 10 | 8 | 13 | 474,0 | 22.05.2024 |
| 43 | тупик Промывочный, 11А | 3 | 5 | 115,5 | 24.05.2024 |
| 44 | ул. Ломоносова, 74 | 15 | 21 | 546,1 | 09.09.2024 |
| 45 | ул. Комсомольская, 230 | 6 | 9 | 340,7 | 21.10.2024 |
| 46 | пер. Гоголевский, 37В | 8 | 14 | 511,4 | 26.12.2024 |
| 47 | ул. Степана Разина, 95 | 4 | 9 | 161,7 | 28.01.2025 |
|  | Итого по 2029 году: | 316 | 543 | 12249,9 |  |
|  | Итого к расселению: | 319 | 549 | 12294,4 |  |
|  | Всего: | 336 | 589 | 12993,6 |  |

».

«Приложение 4

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Всего финансовых затрат | 0 | 709,9 | 29355,2 | 12690,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 823504,8 | 866860,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 29061,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29061,6 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 709,9 | 293,6 | 12690,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 823504,8 | 837798,9 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0 | 709,9 | 29355,2 | 12690,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 823504,8 | 866860,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 29061,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29061,6 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 709,9 | 293,6 | 12690,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 823504,8 | 837798,9 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».