Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2025 № 2045

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы»

В связи с поступившим письмом муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 01.07.2025 № 1746, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ                   «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2024 № 2506 «Об утверждении технического задания муниципальному унитарному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рубцовска на 2025-2027 годы» (с изменениями от 18.11.2024 № 3251) следующие изменения:

в техническом задании, утвержденном указанным постановлением (далее –Техническое задание):

подпункт 5 пункта 6 Технического задания исключить;

в 2 подпункте 2 пункта 7 Технического задания слова «реализовать подключение объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (приложение 2)» исключить;

пункт 7 Технического задания дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3. Определить фактические расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах (приложение 2)»;

дополнить Техническое задание приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска		                                                      Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 22.08.2025 № 2045

«Приложение 2 
к Техническому заданию

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «РУБЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

по развитию системы водоснабжения и водоотведения

на территории города Рубцовска Алтайского края

на 2025-2027 годы

| № п/п |  |  | Наименование меропри-ятий |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  |  | Описание и место располо-жения объекта |  |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятий |  |  | Год окончания реализации мероприятий |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наимено-вание показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.д.) |  | Ед. изм. |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вт.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятий |  | после реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | Амортиза-цио-нные отчисления |  |  | При-быль |  |  | Пла-ты за НВнаОС и ПДК |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |
| I. Централизованная система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Модернизация (замена) 3-х насосных |  |  | Нормативный срок службы |  |  | г.Рубцовск, ул. Пролетарская, 426 |  |  | Мощность, напор |  | куб.м/час, м.вод.ст. |  |  | Р= 1250 куб.м/ час, |  | Р=1250 куб.м/час, |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  | 12044,80 |  |  | 7175,56 |  |  | 4869,25 |  |  |  |  |  |  |  | 12044, 80 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  | агрегатов в фильтрова-льном зале с установкой ЧРП |  |  | истек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h=13 м.вод. ст. |  | h=13 м.вод. ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Обследование строительных конструкций горизонтальных отстойников с камерами реакций на 2 подъеме гидроузла, составление соответ-ствующего отчета |  |  | Надеж-ное и качест венноеводос- набже-ниегорода Рубцовска. |  |  | г.Рубцовск, ул. Пролетар-ская, 426 |  |  | Производительность очистных сооруже-ний |  | куб.м./сутки |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  | 2026 |  |  | 2026 |  | 969,11 |  |  |  |  |  | 969,11 |  |  |  |  |  |  |  | 969,11 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Установка двухтранс-форматор-ной подстанции 2КТПН (У) 6/0,4 кВ 1250 кВА на 2 подъеме гидроузла |  |  | Надеж-ное и качест-венное водоснаб-жение города Руб- цовска. Норма-тивный срок службы |  |  | г.Рубцовск, ул. Верхнеалей-ская, 1; ул. Пролетарская, 426 |  |  | Мощность |  | кВА |  |  | 1300 |  | 2500 |  |  | 2027 |  |  | 2027 |  | 9382, 31 |  |  |  |  |  |  |  | 9382,31 |  |  | 4243,00 |  |  | 5139, 31 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  |  |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | истек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема |  |  | Надеж-ное и качест-венное водоснабжение города Рубцовска. Норма-тивный срок службы истек |  | г.Рубцовск, ул. Верхнеалейская, 1 – ул. Пролетарская, 426 |  |  | Диаметр, протяжен-ность |  |  | мм, км |  |  | Чугун, Д=110мм, L=0,667км |  | ПЭ 100 SDR 17, Д=110мм, L=0,667км |  | 2025 |  |  |  | 2025 |  | 8890, 24 |  |  | 8890, 24 |  |  |  |  |  |  | 4243, 00 |  |  |  | 4647, 24 |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Модернизация (замена) водопроводной сети квартала - пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по пер. Станцион-ному-ул. |  |  | Надеж-ное и качест-венное водоснабжение города Руб-цовска. Норма тивный срок службы истек |  | ул. Ломоносо ва, ул. Иппод-ромская |  |  | Диаметр, протяжен-ность |  |  | мм, км |  |  | Д=125 мм, L=0,3 км; Д=90 мм, L=1,35 км; Д=63 мм, L=0,29 км; Д=63 мм, L=0,30 |  | Д=125мм, L=0,3км; Д=90мм, L=1,35км; Д=63мм, L=0,29км; Д=63мм, L=0,30 |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  | 8223, 21 |  |  |  |  | 8223, 21 |  |  |  |  | 4828, 00 |  |  |  | 3395, 21 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  | Ипподром-ской- пер.Гоголевскому-ул. Ломоносо-ва) диамет-ром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 660 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км; |  |  | км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопрово-да с увеличе-нием диаметров для стабильного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП |  |  | Увеличение пропускной способ-ности сети водопровода для обеспечения требуе-мого объема для подключения новых объек-тов, установки ИТП |  |  |  | г.Рубцовск |  |  | Мощность |  | куб. м. /час |  | 2500 м3/час |  |  | 2500 м3/час |  |  | 2026 |  | 2026 |  |  | 1603, 22 |  |  |  |  |  | 1603, 22 |  |  |  |  |  |  | 1603, 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |
| Всего по системе водоснабжения без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41112, 90 |  | 16065,80 |  |  |  | 15664,79 |  | 9382, 31 |  |  | 13314,00 |  | 27798,90 |  |  |  |  |  |  |
| II. Централизованная система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Модернизация (замена) насосного оборудования КНС-10, проектирование и устройство системы вентиляции |  |  | Надеж-ное и качест-венное водоотведение города Руб-цовска. Норма-тивный срок службы истек |  |  |  | г.Рубцовск, ул. Ороситель-ная, 217а |  |  | Мощность |  | кВт/ч |  | 34 |  |  | 22 |  |  | 2027 |  | 2027 |  |  | 2750, 43 |  |  |  |  |  |  |  | 2750, 43 |  |  | 972, 82 |  |  |  |  |  | 1777, 61 |  |  |
| 1.2. |  |  | Модернизация вторичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илососа) |  |  | Обеспе-чениенадеж-ной работы системы водоочистки. Норма- тивный срок службы истек |  |  |  | г.Рубцовск, ул. Светлова, 33 |  |  | Мощность очистных сооружений |  | Куб. м./сут. |  | 19900 |  |  | 19900 |  |  | 2026 |  | 2026 |  |  | 38256,68 |  |  |  |  |  | 38256,68 |  |  |  |  | 2373, 82 |  |  |  |  |  | 35882,86 |  |  |
| 1.3. |  |  | Модернизация вторич-ногоот-стойника № 3канали-зационных |  |  | Обеспечение надеж-ной работы системы |  |  |  | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 |  |  | Мощность очистных сооруже-ний |  | Куб. м./сут. |  | 19900 |  |  | 19900 |  |  | 2025 |  | 2025 |  |  | 36714,67 |  | 36714,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2515, 08 |  |  |  |  |  | 34199,59 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  | очистных сооружений (с заменой илососа) |  |  | Водоочис-тки. Норма-тивный срок службы истек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Модернизация первичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба) |  |  | Обеспе-чение надеж-ной работы системы водоо-чистки. Норма-тивный срок службы истек |  |  |  | г.Рубцовск, ул. Светлова, 33 |  |  | Мощность очистных сооруже-ний |  | Куб. м./сут. |  | 19900 |  |  | 19900 |  |  | 2027 |  | 2027 |  |  | 40531,92 |  |  |  |  |  |  |  | 40531, 92 |  |  | 838, 87 |  |  |  |  |  | 39693,05 |  |  |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 3,413 км |  |  | Обеспе-чение надеж-ной работы системы водоотведения. Норма-тивный срок службы истек |  |  |  | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 |  |  | Диаметр, протяженность |  | мм, км |  | Сталь Д=219 |  |  | ПЭ100 SDR26 Д=225 |  |  | 2025 |  | 2027 |  |  | 30326,59 |  | 7210, 26 |  |  |  | 13885,57 |  | 9230, 76 |  |  | 1406, 76 |  |  |  |  |  | 28919,83 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |
| 2.2. |  |  | Модернизация (замена) трубопрово-да технической воды диаметром 100мм, протяженностью 100м |  |  | Обеспечение надеж-ной работы системы водоотведения. Нормативный срок службы истек |  |  |  | г. Рубцовск, ул. Светлова, 33 |  |  | Диаметр, протяжен-ность |  | мм, км |  | Сталь Д=100, L=0,1 км |  |  | ПЭ100 SDR17 Д=100, L=0,1 км |  |  | 2027 |  | 2027 |  |  | 1444, 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1444, 40 |  |  | 703, 38 |  |  |  |  |  | 741,02 |  |  |
| Всего по системе водоотведения без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150024,69 |  | 43924, 93 |  |  |  | 52142, 25 |  | 53957, 51 |  |  | 8810, 73 |  |  |  |  |  | 141213,96 |  |  |
| Всего по инвестиционной программе без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191137,59 |  | 59990, 73 |  |  |  | 67807, 04 |  | 6339, 82 |  |  | 22124, 73 |  | 27798, 90 |  |  |  | 141 213,96 |  |  |

».