Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025 № 3383

О проведении капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская,       д. 84А

На основании постановления Администрации Алтайского края от  27.03.2014  № 146 «Об утверждении краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы», в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 02.12.2022 № 462 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия», учитывая письмо некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 24.10.2025 № 06-07-20680,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести капитальный ремонт многоквартирного дома (далее – МКД), расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская,            д. 84А, в срок до 31.12.2025.

2. Утвердить вид капитального ремонта – ремонт крыши без утепления.

3. Установить:

3.1. предельную стоимость работ по капитальному ремонту МКД, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере                 9 479 104,84 рублей (Девять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто четыре рубля 84 коп.), из них:

по капитальному ремонту – в размере 8 788 136,40 рублей (Восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть рублей        40 коп.);

по разработке проектной документации – в размере 156 780,87 рублей (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят рублей 87 коп.);

по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости – в размере 82 478,46 рублей (Восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 46 коп.);

по проведению экспертизы проектной документации – в размере 263 648,49 рублей (Двести шестьдесят три тысячи шестьсот сорок восемь рублей 49 коп.);

по осуществлению строительного контроля – в размере 188 060,62 рубля (Сто восемьдесят восемь тысяч шестьдесят рублей 62 коп.);

3.2. объем работ – 1 158,08 кв. м;

3.3. источник финансирования капитального ремонта в соответствии со статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации – за счет средств Фонда капитального ремонта.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии            Обуховича О.Г.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Рубцовска  	                                                         И.А. Башмаков