# ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021 – 2025 годы (далее - программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МКУ «Управление образования» города Рубцовска, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, пресс-служба Администрации города Рубцовска |
| Участники программы | Не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | Программой не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель программы | Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи программы | Организация обустройства улично-дорожной сети; организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях; Уменьшение детского травматизма |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2025 годы, разбивка на этапы не предусмотрена |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города Рубцовска) составит 95000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 19000 тыс. руб.; 2022 год - 19000 тыс. руб.; 2023 год - 19000 тыс. руб.; 2024 год - 19000 тыс. руб.; 2025 год - 19000 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Рубцовска |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2025 году (в результате дорожно-транспортных происшествий) по сравнению с 2019 годом: Снижение на 30 % случаев смерти; Снижение на 10 % случаев получения травм детьми. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации, Алтайского края и города Рубцовска. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации программы.

Основными проблемами в сфере реализации программы, на решение которых направлена программа, является увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в результате этого лиц.

Ежегодно в городе Рубцовске в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения свыше 170 человек. На дорогах за последние 5 лет погибли 2 ребенка в возрасте до 16 лет, травмировано 152 ребенка. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2015 - 2019 годы составил 40 человек.

Наиболее частыми причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются несоблюдение очередности проезда, нарушение проезда пешеходных переходов, несоблюдение бокового интервала, дистанции, переход пешеходами проезжей части в неположенном месте. Сопутствующим фактором дорожно-транспортных происшествий является отсутствие дорожных знаков и светофорного регулирования на отдельных участках улично-дорожной сети города Рубцовска.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия развитию города Рубцовска.

Принятие и реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015 - 2020 годы позволило заложить основы программно-целевого подхода к решению проблем аварийности на дорогах города Рубцовска, в частности:

1) установлены до 2020 года цель, задачи, измеримые целевые ориентиры снижения числа лиц, ежегодно погибающих в дорожно-транспортных происшествиях;

2) разработана система программных мероприятий, ориентированных на достижение цели, и определены объемы и источники финансирования этих мероприятий;

3) активно работает городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов. Итогом реализации программных мероприятий стало сокращение на 60 процентов числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В количественном выражении этот показатель снизился с 15 человек в 2013 году до 6 человек в 2019 году.

Одним из основных факторов, позволивших достичь таких результатов, является успешная реализация программных мероприятий.

В рамках муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015 - 2020 годы» в период с 2015 по 2019 годы реализованы основные мероприятия стоимостью около 37,8 млн. рублей:

изготовлено и установлено 503 дорожных знака;

разработана проектно-сметная документация на приобретение и установку 2-х светофорных объектов;

приобретен и установлен 1 светофорный объект (пр. Ленина - пер.Шенкеля);

установлены 18 светофоров Т.7 на 11 пешеходных переходах, проходящих вблизи детских образовательных учреждений;

разработано 3 проекта организации дорожного движения;

обустроено 7 искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети, проходящей вблизи детских образовательных учреждений;

проведен ремонт тротуаров и освещения на подходах к детским образовательным учреждениям.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации программы.

Решение проблем в сфере безопасности дорожного движения достигается реализацией следующих задач:

обустройством улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильный и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и другими нормативными актами РФ;

организацией информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В результате реализации программы ожидается:

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

уменьшение детского травматизма.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации.

2.1. Приоритетные направления реализации программы.

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Основными направлениями реализации программы являются:

изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения;

повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов;

совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного движения.

2.2. Цель и задачи программы

Цель программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах города Рубцовска и лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

организация обустройства улично-дорожной сети;

организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

2.3. Конечные результаты реализации программы

В сравнении с 2019 годом в результате реализации программы к концу 2025 года запланировано:

сокращение на 30 % случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий;

уменьшение на 10 % детского травматизма.

Вышеуказанные значения рассчитаны в соответствии с пунктом 7 программы и на основе статистических данных 2019 года:

число граждан, погибших в ДТП в 2019 году - 6 человек;

число детей, пострадавших в ДТП в 2019 году - 37 человек

Целевые индикаторы и показатели программы по годам ее реализации приведены в таблице 1.

Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

1. Снижение количества граждан, погибших в ДТП.

Индикатор определяется как отношение разницы числа граждан, погибших в ДТП в 2019 году и в ходе реализации программы на начало финансового года, к числу граждан, погибших в ДТП в 2019 году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дa =  (Р-P1)*100%

P

где:

Да – снижение числа граждан, погибших в ДТП в рамках реализации программы (%);

P - число граждан, погибших в ДТП в 2019 году;

P1 - число граждан, погибших в ходе реализации программы на начало финансового года.

2. Уменьшение детского травматизма.

Индикатор определяется как отношение разницы числа детей, травмированных в ДТП в 2019 году и в ходе реализации программы на начало финансового года, к числу детей, травмированных в ДТП в 2019 году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дб =  (Т-Т1)*100%

T

где:

Дб – снижение числа детей, травмированных в ДТП в рамках реализации программы (%);

Т - число детей, травмированных в ДТП в 2019 году;

Т1 – число детей, травмированных в ходе реализации программы на начало финансового года.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на 2021 - 2025 годы. Разбивка на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на установку элементов обустройства автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения. Мероприятия программы представлены в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Объемы финансирования программы приводятся в ценах каждого года реализации программы.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год.

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.

Общий объем финансирования программы на 2021 - 2025 годы составляет 95000 тыс. рублей и осуществляется за счёт средств бюджета города Рубцовска (таблица 3).

Основную часть привлекаемых средств предусматривается направить на капитальные вложения, включая установку светофорных объектов, ремонт тротуаров и линий наружного освещения на подходах к образовательным учреждениям, сооружение ограждений на опасных участках дорог, сооружение искусственных неровностей на дорогах вблизи образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, паспортизацию дорог, разработку проектов организации дорожного движения, установку дорожных знаков в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения.

Мобилизация средств внебюджетных источников должна осуществляться на постоянной основе. Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены такие внебюджетные источники, как денежные средства предприятий и организаций различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.

Мероприятия за счет средств внебюджетных источников реализуются на основании отдельных соглашений (согласований) государственных заказчиков программы с Администрацией города Рубцовска Алтайского края, которые софинансируют реализацию мероприятий или непосредственно их выполняют.

Привлечение средств внебюджетных источников возможно для реализации мероприятий по следующим направлениям программы:

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.

Средства внебюджетных источников будут направляться как на финансирование капитальных вложений, так и прочих расходов.

В рамках программы возможно привлечение средств организаций, осуществляющих страховую деятельность, медицинское обеспечение, изготовление, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, содержание и ремонт дорог, занимающихся подготовкой и переподготовкой участников дорожного движения, перевозками грузов и пассажиров, а также общественных организаций (союзов, ассоциаций).

Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций профинансировать мероприятия программы. Заинтересованность организаций в финансировании этих мероприятий выражается в том, что они могут получить опосредованный эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

5. Анализ рисков, описание мер управления рисками реализации программы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий;

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости и снижению количества   работ;

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

непринятие участия подрядных организаций в проводимых закупках по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

при осуществлении закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337).

Оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется:

с помощью индикаторов, отражающих стратегический приоритет обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня мертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Рубцовска;

степенью соответствия запланированному уровню финансовых затрат и эффективности использования средств бюджета города Рубцовска;

степенью реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходными данными для оценки эффективности является информация об аварийности на территории города Рубцовска, предоставляемая ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

Комплексная оценка эффективности рассчитывается ответственным исполнителем программы – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в соответствии с вышеуказанной методикой и включается в годовой отчет о ходе реализации Программы, предоставляемый в установленный срок.

7. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования программы в установленном порядке проводится корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий.

Функции по текущему управлению и реализации мероприятий программы возлагаются на управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в рамках своих полномочий осуществляет следующие основные функции:

1) формирование общего организационно-финансового плана реализации мероприятий программы;

2) формирование аналитической информации о реализации программных мероприятий, подготовки отчетных материалов о результативности и эффективности реализации программы;

3) разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

4) анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения показателей и индикаторов реализации программы, эффективности расходования бюджетных средств;

5) представляет ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом, в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края отчеты по установленной форме;

6) представляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о выполнении мероприятий программы в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска.

МКУ «Управление образования» города Рубцовска, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска осуществляет основные функции:

1) осуществляет реализацию выполнения поставленных в программе мероприятий учреждения;

2) представляет ежегодно, не позднее 23 января года, следующего за отчетным периодом, в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии отчеты по установленной форме;

3) представляет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о выполнении мероприятий программы в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству.

В целях реализации программных мероприятий отдел муниципального заказа Администрации города Рубцовска организует и проводит закупки товаров, работ, услуг, на принципах открытости, прозрачности информации о закупках, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (факт) | 2020 (оценка) | годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022. | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества погибших в ДТП | % | 16,67 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 2. | Уменьшение детского травматизма | % | 4,76 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 2

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021–2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно– транспортных происшествий |  | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, МКУ «Управление образования» города Рубцовска | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |  | 19000 | 95000 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |  | 19000 | 95000 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 2. | Задача 1. Организация обустройства улично-дорожной сети | Устройство недостающих элементов обустройства улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 18875 | 18875 | 18875 | 18875 |  | 18875 | 94375 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 18875 | 18875 | 18875 | 18875 |  | 18875 | 94375 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Установка на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Рубцовска пешеходных ограждений перильного типа | Предотвращение перехода пешеходами проезжей части в неустановленных местах | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 5000 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 5000 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 4. | Мероприятие 1.2. Изготовление и установка дорожных знаков. Обустройство искусственных неровностей | Организация дорожного движения | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 5000 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 5000 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 5. | Мероприятие 1.3. Приобретение и установка светофорных объектов, включая разработку проектно-сметной документации | Регулирование транспортных и пешеходных потоков, в т.ч. для повышения пропускной способности транспортных узлов | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |  | 1075 | 5375 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |  | 1075 | 5375 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 6. | Мероприятие 1.4. Разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожную сеть города Рубцовска | Соблюдение требований федерального законодательства | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 1500 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 1500 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 7. | Мероприятие 1.5. Разработка паспортов дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | Соблюдение требований федерального законодательства | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 2500 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 2500 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 8. | Мероприятие 1.7. Ремонт тротуаров и уличного освещения на подходах к общеобразовательным учреждениям города (с учетом решений суда по устройству тротуаров). | Соблюдение требований ГОСТ | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 75000 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 75000 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 9. | Задача 2. Организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | МКУ «Управление образования» города Рубцовска, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, пресс-служба Администрации города Рубцовска | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 125 | 625 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 125 | 625 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 10. | Мероприятие 2.1. Приобретение и распространение в общеобразовательных учреждениях светоотражающих элементов для обозначения пешеходов в темное время суток | Снижение дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с участием детей | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 250 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 250 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 11. | Мероприятие 2.2. Организация и изготовление социальной рекламы безопасности дорожного движения | Привлечение внимания участников дорожного движения к проблемам безопасности дорожного движения, уменьшение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | МКУ «Управление образования» города Рубцовска | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 375 | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 375 | бюджет города |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 12. | Мероприятие 2.3. Организация и проведение в школьных и дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования детей акции «Неделя безопасности» в рамках Международной недели безопасности на дорогах* | Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей | МКУ «Управление образования» города Рубцовска, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, пресс-служба Администрации города Рубцовска | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 2.4. Организация и проведение в образовательных учреждениях, а также в автошколах различных форм собственности занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения* | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | МКУ «Управление образования» города Рубцовска, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, пресс-служба Администрации города Рубцовска | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 2.5. Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (городские соревнования «Безопасное колесо», конкурсы и викторины по правилам дорожного движения (далее – ПДД) в летних детских оздоровительных лагерях, участие в краевых соревнованиях «Безопасное колесо»)* | Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей | МКУ «Управление образования» города Рубцовска, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, пресс-служба Администрации города Рубцовска | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 2.6. Проведение конференций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения* | Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, пресс-служба Администрации города Рубцовска | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 2.7. Разработка и размещение социальной рекламы (на радио и телевидении, в печатных и электронных СМИ), направленной на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения* | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | МКУ «Управление образования» города Рубцовска, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, пресс-служба Администрации города Рубцовска | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | внебюджетные источники |
| Примечание: * Мероприятие будет исполняться по мере поступления (высвобождения) бюджетных ассигнований». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 95000 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 95000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 18875 | 18875 | 18875 | 18875 | 18875 | 94375 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 18875 | 18875 | 18875 | 18875 | 18875 | 94375 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 625 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 625 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |