Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

на 2018 – 2025 годы

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.12.2022 № 3970)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2022 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* |  | 72492,1 | 72674,6 | 72134,2 | 99,5 | 99,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0503 | 69531,6 | 69714,1 | 69714,0 | 99,9 | 100,0 |
| 2. | Внебюджетные источники | 0503 | 2960,5 | 2960,5 | 2420,2 | 89,6 | 81,7 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовав-шиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % | 43,5 | 43,5 | 0 |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 185 | 185 | 100 |  |  |
| 4. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий | % | 37,8 | 37,8 | 0 |  |  |
| 5. | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков | % | 100 | 100 | 0 |  |  |

Руководитель организации         _______________________                                             ______________________

(подпись)                                                                                          (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель ____________________

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона ______________

Эл. адрес _____________________