Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы,

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2744

с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 27.12.2022 № 4270)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2022 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 0501 | 11050,0 | 13274,4 | 12407,1 | 112,3 | 93,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0501 | 11050,0 | 13274,4 | 12407,1 | 112,3 | 93,5 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 2. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведены реконструкция и перепланировка от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 3. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение состояния (текущий ремонт) от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | - | - |

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии                                                                                                                                                   А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

8(385-57) 9-64-34, доб. 459;  mirgorodskaya@rubtsovsk.org