Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» за 2025 год

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов и создания условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска комитетом по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Администрации города разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» (далее - Программа).

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также постановлениями Администрации города в Программу были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программных мероприятий, в перечень мероприятий (постановления от 27.02.2025 № 476, от 22.12.2025     № 3267).

В 2025 году на реализацию мероприятий Программы запланированы денежные средства:

-  из средств бюджета города в размере 2615,2 тыс. рублей,

-  из внебюджетных источников – 4464 тыс. рублей.

Фактически за отчетный год израсходовано 2615,2  тыс. рублей  и 
112,5 тыс. рублей соответственно.

В 2025 году ответственными исполнителями выполнено 8 программных мероприятий из 9 запланированных.

МУТП выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов;

Мероприятие 2.5. Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ - установлены светодиодные лампы вместо ламп ЛБ и ДРЛ;

Мероприятие 3.8.  Капитальный ремонт кровли здания депо-парка не выполнен.

Из внебюджетных средств на данные мероприятия израсходовано 
112,5  тыс. руб. при плане 4464 тыс. руб. в связи с нехваткой внебюджетных средств.

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска выполнено 1 запланированное мероприятие:

Мероприятие 3.14 Капитальный и текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений.

В рамках настоящего мероприятия произведен текущий ремонт кровли здания МБОУ «ООШ № 15» города Рубцовска.

Из бюджетных источников на выполнение мероприятий затрачено 2000,0 тыс. руб.

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Рубцовска выполнено 2 запланированных мероприятия:

Мероприятие 2.2. Модернизация сантехнического оборудования в учреждениях культуры и спорта;

Мероприятие 3.1. Замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта.

В рамках выполнения настоящих мероприятий произведена модернизация сантехнического оборудования и замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта. Из средств бюджета города на выполнения мероприятий затрачено 131 тыс. руб.

Администрацией города Рубцовска выполнено 2 мероприятия:

Мероприятие 1.6. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов;

Мероприятие 2.23. Замена ламп накаливания на светодиодные в здании Администрации города Рубцовска, приобретение электротоваров.

На реализацию данных мероприятий израсходовано 484,2 тыс. руб. бюджетных средств.

Также Комитетом Администрации города Рубцовска по управлению имуществом выполнено 1 мероприятие организационного характера:

4.1. Выполнение комплекса мероприятий по передаче бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды на обслуживание специализированным организациям – поставлено на учет в качестве бесхозяйных 17 объектов.

Эффективность реализации мероприятий программы характеризуется достигнутыми значениями по 25 индикаторам (показателям) программы, 12 из которых предполагают желаемый рост значений (прямые), и 13 – снижение (обратные). По 17 показателям в течение года в связи с успешной реализацией мероприятий программы сложилось исполнение, по 8 показателям отмечено неисполнение.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ  комплексная оценка эффективности данной Программы за 2025 год на основе   оценок   по  трем   критериям   составила  95,1 %,  что  характеризует высокий уровень ее эффективности.

Председатель комитета

по ПЭТ и ДХ                                                                               Е.И.Долгих

Фрицлер Юлия Александровна

8(38557) 96418 (доб. 330)

# Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» за 2025 год

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

Cel = (1/25) *(100+94,9+100+100+100+100+100+83+90,5+80,1+100+100+100+100+89,7

+100+100+97,3+100+92,6+100+100+100+84,8+100) = 0,04*2412,9=96,5%

где:

Si = (Pi/Fi)*100%,

(для обратных показателей сжелаемой тенденцией снижения значений)

Si = (Fi/ Pi)*100%,

(для прямых показателей с желаемой тенденцией повышения значений)

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы  по формуле:

Fin = K/ L*100%,

Fin = 2615,2/2615,2*100% =100 %

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – 2615,2 тыс.рублей;

L – 2615,2 тыс.рублей.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

Mer  =  (1/9) *  (8*100%) = 88,9%

где:

n – количество мероприятий, запланированных в 2025 году в муниципальной программе(9 мероприятия),n = 9;

– сумма значений, по выполненным мероприятиям (8 мероприятий).

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

O = (96,5+100 +88,9)/3 = 95,1%

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям за 2025 год составила 95,1 %, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как ее значение находится в интервале 90 % и более.