Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»

за 2025 год

С целью реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143  муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства;

формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе комплексного освоения в целях жилищного строительства, привлечение инвестиций для инженерного  обустройства новых территорий;

пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, и их застройке,  земельных участках, объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности;

развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы.

В соответствии с  решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее -Решение) постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.02.2025 № 471 определен общий объем средств запланированных на финансирование  Программы на 2025 год – 1030 тыс. руб.

Учитывая вносимые в Решение изменения, постановлениями Администрации города Рубцовска от 20.10.2025 № 2626, от 22.12.2025 № 3269 были внесены в Программу изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для её реализации. Увеличен объем финансирования Программы на 2025 год до 1530,0 тыс. рублей, в связи с итогами проведения аукционов на выполнение комплексных кадастровых работ, межевание земельных участков и подготовку контрольно-геодезических съемок общественных территорий.

Фактически по Программе за 2025 год выполнены все запланированные к исполнению в отчетном году мероприятия на сумму 1530,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема):

- Инженерные изыскания – 300,0 тыс. рублей:

выполнена топографическая съемка следующих территорий в городе Рубцовске Алтайского края (муниципальный контракт 2025.232 от 25.11.2025) – 300,0 тыс. рублей:

общественных территорий:

сквер «Южный» ул. Пролетарская, 422Б;

прилегающая территория к Драматическому театру по ул. Карла Маркса, 141;

дорог и тротуаров:

ул. Тихвинская (от ул. Комсомольской до ул. Алтайской);

ул. Алтайская (от ул. Тихвинской до ул. Северной);

пер. Улежникова (от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской);

пер. Гражданский ( от пр-та Ленина до ул. Пролетарской);

пер. Алейский (от ул. Красной до пер. Алейского, 30);

ул. Калинина (от пр-та Ленина до ул. Краснознаменской);

тротуаров:

западная сторона земельного участка по ул. Комсомольской, 120 до земельного участка по ул. Московской, 7;

западная сторона пр-кт Ленина (от пер. Деповского до пр-кта Ленина, 130 с отводом по пер. Бульварному);

пр-кт Ленина (от пер. Улежникова до сквера Комсомольской Славы по ул. Комсомольской, 119А).

- Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы – 662,0  тыс. рублей:

выполнены землеустроительные работы земельного участка, расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, ул. Никольская, 8 (в соответствии с договором № 1589 от 28.11.2025) – 12,0 тыс. рублей;

выполнены землеустроительные работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Алтайский край, город Рубцовск ул. Михайловская, 6, Алтайский край, город Рубцовск, ул. Благодатная, 14, Алтайский край, город Рубцовск ул. Камышинская, 36, Алтайский край, город Рубцовск ул. Кулундинская, 67, Алтайский край, город Рубцовск ул. Менделеева, 30, Алтайский край, город Рубцовск ул. Огарева, 54, Алтайский край, город Рубцовск ул. Павлодарская, 17, Алтайский край, город Рубцовск ул. Мичурина, 7, Алтайский край, город Рубцовск ул. Раздольная, 6А, Алтайский край, город Рубцовск ул. Беломорская, 49, Алтайский край, город Рубцовск, пр-зд Камчатский, 1, Алтайский край, город Рубцовск ул. Юбилейная, 42, Алтайский край, город Рубцовск ул. Алтайская, 116П/1, Алтайский край, город Рубцовск ул. Алтайская, 116П/2, Алтайский край, город Рубцовск ул. Алтайская, 116П/3, Алтайский край, город Рубцовск ул. Российская, 13, Алтайский край, город Рубцовск ул. Водная, 67, Алтайский край, город Рубцовск ул. Янтарная, 61, Алтайский край, город Рубцовск ул. Жемчужная, 63, Алтайский край, город Рубцовск ул. Павлодарская, 16, Алтайский край, город Рубцовск ул. Иртышская, 5А, Алтайский край, город Рубцовск ул. Иртышская, 5Б, Алтайский край, город Рубцовск, пр-зд Ильича, 11А, Алтайский край, город Рубцовск ул. Златопольская, 13 (муниципальный контракт 2025.142 от 28.07.2025) – 309,061 тыс. рублей;

выполнены комплексные кадастровые работы в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (муниципальный контракт 2024.051 от 13.05.2024) – 203,1 тыс. рублей.

- Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  – 568,0 тыс. рублей:

приобретены услуги по консультационно-технической поддержке

пользователей АИС ОГД Рубцовска (в соответствии с договором № 2025-08/АИС от 24.03.2025) – 320,0 тыс. рублей;

приобретены бумага, канцелярские принадлежности, оргтехника – 248,00 тыс. рублей.

Результаты реализации программы в 2025 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории – факт 16,1 % (план 15,7 %) – в связи с возможностью подготовки документации о планировке территории по инициативе физических и юридических лиц;

количество сформированных земельных участков для жилищного строительства  - фактически 15 ед. (по плану 10 ед.) - изменений гражданских прав по формированию земельных участков, в соответствии со п.3 ст. 6 Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98 «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»;

количество справок со сведениями, выданными из АИС ОГД – фактически 382 ед. (по плану - 375 ед.) - количество выданных справок  соответствует количеству поступивших обращений.

количество, поступивших уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке – факт 48 ед. (план 35 ед.) - количество выданных уведомлений соответствует количеству поступивших обращений.

Комплексная    оценка    эффективности    реализации    муниципальной

Программы составляет 100,00 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 90% и более.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству                                          Н.Т. Деревянко

Барычева Елена Константиновна

8(38557)96417доб.321

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»

за 2025 год.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m=4

где: Si = (Fi / Рi) * 100%,

S1 = 16,1/15,7*100%=102,00%~100%

S2 = 382/375*100%=102,00%~100%

S3 = 15/10*100%=150,00%~100%

S4 = 48/35*100%=137,0%~100%

Cel=1/4*(100,00%+100,00%+100,00%+100,00%)=0,25*400,00%=100,00%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = К / L * 100%,

Fin=1530,0/1530,0*100%=100,0%

3. Оценка степени реализации мероприятий  муниципальной программы

Mer=1/3*[(1+1+1)*100%]=100%

n = 7-4=3

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О=(100,0%+100,0%+100%)/3=100,0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 100,00 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 90% и более.