Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций города Рубцовска» на 2017-2025 годы

С целью улучшения материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами МКУ «Управление образования» города Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.12.2016 № 5283 муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы (далее - Программа).

Достижение поставленной цели Программы осуществлялось путем решения следующих основных задач:

проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города.

В том числе предусматривалось выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для её реализации, и контрактов со специализированными подрядными организациями. Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Реализация Программы осуществлялась с 2017 по 2021 годы, без разделения на этапы. В 2022 году мероприятия Программы были перенесены в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021-2024 годы с целью приведения Программы в соответствие с Постановлением Правительства Алтайского края от 13 декабря 2019 года № 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» (с изменениями). На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2021 №1977 реализация Программы с 01.01.2022 года прекращена.

Первоначально для достижения цели Программы запланировано финансирование в объеме 135000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 4000,0 тыс. рублей;

2018 год – 20500,0 тыс. рублей;

2019 год – 39500,0 тыс. рублей;

2020 год – 12000,0 тыс. рублей;

2021 год – 12000,0 тыс. рублей;

2022 год – 13000,0 тыс. рублей;

2023 год – 15000,0 тыс. рублей;

2024 год – 12000,0 тыс. рублей;

2025 год – 7000,0 тыс. рублей.

Постановлениями Администрации города в Программу внесены следующие изменения:

| Реквизиты | Суть изменений |
| --- | --- |
| от 14.02.2017 № 437, от 22.01.2018 № 70, от 06.02.2019 № 236, от 05.02.2020 № 241, от 04.02.2021 № 255, от 27.12.2021 № 3645 | финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись |
| от 13.11.2018 № 2958 | переименование Программы с включением текущего ремонта |
| от 22.07.2021 № 1978 | финансирование мероприятий в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края; значение целевых индикаторов; актуализация программно-целевых инструментов |

Учитывая все внесенные изменения за период реализации Программы, в рамках реализации данной Программы сложилось финансирование в размере 33957,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 3000,0 тыс. руб.;

2018 год – 15645,2 тыс. руб.;

2019 год – 4822,4 тыс. руб.;

2020 год – 5000,0 тыс. руб.;

2021 год – 5490,1 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило: 33847,3 (99,7 % от плана), в том числе по годам:

2017 год – 2892,6 тыс. руб. (96,4% от плана);

2018 год – 15642,2 тыс. руб. (99,98% от плана);

2019 год – 4822,4 тыс. руб. (100% от плана);

2020 год – 5000,0 тыс. руб. (100% от плана);

2021 год – 5490,1 тыс. руб. (100% от плана).

Выполнение задач Программы обеспечивалось путем реализации программных мероприятий.

В результате реализации программы в 2017-2021 году были устранены аварийные ситуации, достигнуты следующие результаты:

проведен капитальный и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях МБОУ «Лицей № 6», МБОУ «Лицей № 7»,                    МБОУ СОШ 10 ККЮС, МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «Лицей №24»                              им. П.С. Приходько, МБОУ «Гимназия «Планета Детства»;

выполнен капитальный и текущий ремонт кровли МБОУ «СОШ №1»                 г. Рубцовска Алтайского края, МБОУ «Лицей № 6», МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ «Гимназия № 3»;

заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПВХ профиля                              МБОУ «Лицей»,

а также исполнены предписания надзорных органов:

осуществлены противопожарные мероприятия  в 14 учреждениях, а именно автоматизация привода запорного органа на обводную линию прибора учета холодного водоснабжения пожарного водовода, установка пожарных шкафов, перенос  вводнораспределительного устройства (ВРУ) с подвала на            1 этаж здания школы  и другие) в МБОУ «СОШ №1» г. Рубцовска Алтайского края, МБОУ Кадетская СОШ 2 им. М.С. Батракова, МБОУ «Лицей «Эрудит»,    МБОУ «Лицей № 6», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ СОШ 10 ККЮС,                     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», МБОУ «СОШ № 18»,                                             МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МБОУ  «ООШ № 26             им. А.С. Пушкина», МБОУ «О(С)ОШ №1», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Лицей»;

выполнен текущий ремонт вентиляции в спортивных залах                                            МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 19»;

проведены работы по текущему ремонту ограждения дворовой территории МБОУ «Лицей № 6»;

организовано выполнение прочих мероприятий в 8 учреждениях (остекление окон, текущий ремонт кабинетов, установка умывальников в начальных классах и другое): МБОУ «Лицей № 7», МБОУ СОШ 10 ККЮС, МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько, МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Лицей».

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило достичь увеличения доли обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы реализации Программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях | % | план | 76 | 77,5 | 79,5 | 80 | 85 |
|  |  |  | факт | 76 | 77,5 | 86,7 | 86,7 | 87,9 |
| 2. | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы | Ед. | план | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 |
|  |  |  | факт | 8 | 14 | 18 | 8 | 7 |

Комплексная оценка эффективности Программы на конец периода реализации составила 90,5%, что является высоким уровнем ее эффективности, так как полученное значение находится в диапазоне от 90 до 100 процентов.

В настоящее время в городе Рубцовске обеспечено стабильное функционирование учреждений образования, созданы предпосылки для дальнейшего развития системы образования. Значительно улучшены условия, в которых находятся муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в части материально-технического состояния. Предусмотренные в рамках Программы мероприятия по капитальному и текущему ремонту общеобразовательных учреждений города Рубцовска с 2023 года будут реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021-2024.

Начальник

МКУ «Управление образования»

г. Рубцовска                                                                                      А.А. Мищерин

Костенко Тамара Викторовна, 96-3-56

Буконкина Людмила Викторовна, 96-3-65