Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы за 2017 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2015-2017 годы (далее по тексту Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2014 № 3729 в целях повышения эффективности использования и снижение затрат на энергоресурсы.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.02.2017 № 335  «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 01.09.2014 № 3729 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на  2015-2017 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объёмов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы:

-  из средств бюджета города не запланированы денежные средства;

- из внебюджетных источников запланировано 6831,32 тыс. рублей израсходовано 557,625 тыс.рублей.

Выполнено 8 мероприятий:

частично заменён водопровод Ø 100 мм инв.№ 440 (67,515 тыс.руб.);

частично заменён водопровод Ø 63 мм инв.№ 509 (128,31 тыс.руб.);

частично заменён водопровод Ø 100 мм инв.№ 1221-7 (181,8 тыс.руб.);

проведена госповерка прибора учёта энергопотребления МУТП (11 тыс.руб.);

установлены энергосберегающие лампы МУТП (15 тыс.руб.);

произведена замена окон  в административном здании и в здании конечной диспетчерской МУТП на стеклопакеты из пластика (144 тыс.руб.);

произведён ремонт фонарей на крыше депо МУТП (10 тыс.руб.).

# Оценки эффективности муниципальной программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт (Fi) | План (Pi) | % (Si) |
| 1. | Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждения бюджетной сферы для сопоставимых условий | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | Квт/чел | 30,78 | 30,83 | 100,1 |
|  | тепловой энергии | Гкал/м² | 0,158 | 0,1595 | 100,95 |
|  | горячей воды | м³/ чел | 0,325 | 0,2158 | 66,4 |
|  | холодной воды | м³/ чел | 0,715 | 0,617 | 86,3 |

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

Cel = (1/5) *  (0+100+100+66,4+86,3) = 0,2*352,7 = 70,54 %

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Pi / Fi)*100%,

(т.к. желаемой тенденцией развития является снижение значений показателей)

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы  по формуле:

Fin = K / L*100%,

Fin = 557,625 / 6831,32*100% = 8,16 %

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы  – 557,625 тыс.рублей;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  на соответствующий отчетный период – 6831,32 тыс.рублей.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

Mer  =  (1/9) *  (8*100%) = 0,11*800 = 88,88 %

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»  (5 мероприятий исполнено);

n – количество мероприятий, запланированных в 2017 году в муниципальной программе (9 мероприятия);

– сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

O = (70,54 + 8,16 + 88,88)/3 = 55,96 %

где: O – комплексная оценка.

Вывод: Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям является низкой  и составляет 55,96 % .

Председатель комитета по ПЭТиДХ                                                      Е.И.Долгих