Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 год            (за 2017 год).

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2014 №3530  «О принятии муниципальной программы на  «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа)

Задачи программы:

-  поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой;

- мониторинг градостроительного зонирования в соответствии с изменениями законодательства, подготовка проектов планировки территории в целях обоснования объемов и схем  инженерно-технического обустройства районов жилищного строительства;

-  создание условий для развития массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного;

- привлечение застройщиков для строительства объектов инженерной инфраструктуры.

Общий объем средств, изначально запланированных на финансирование  Программы на период с 2015 года  по 2017 год составлял 933433,1 тыс.руб.

Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.02.2017 № 439 в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016 № 799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» в Программу внесены изменения, которыми на выполнение программных мероприятий на 2017 год запланировано:

- средства бюджета города 1100 тыс. руб;

- внебюджетные источники 404390 тыс. руб.

Средства бюджета города по мероприятиям Программы были распределены следующим образом:

-разработка схемы водоснабжения и водоотведения - 600 тыс. руб.;

-разработка проектно-сметной документации берегоукрепления р. Алей – 500 тыс.руб.

Фактический объем финансирования в 2017 году по Программе составил:

-средства бюджета города – 299,97 тыс. руб. (Мероприятие - разработка схемы водоснабжения и водоотведения);

-внебюджетные источники  - 32560 тыс.руб. (индивидуальное жилищное строительство).

Оценка эффективности Программы:

1)Доля ввода многоквартирного жилья от годового объема ввода:

- план за отчетный период – 92,08%

- фактически за отчетный период – 40,28%

2)Доля ввода индивидуального жилья от годового объема ввода:

- план за отчетный период – 7,92 %

- фактически за отчетный период – 59,72%

3)Количество жилых единиц ввода многоквартирного жилья:

- план за отчетный период – 177 жилых единиц;

- фактически за отчетный период – 30 жилых единиц.

4) Количество жилых единиц ввода индивидуального жилья:

- план за отчетный период – 10 жилых единиц;

- фактически за отчетный период – 18 жилых единиц.

5)Обеспеченность населения жильем:

- план за отчетный период – 20,3 кв.м / чел.;

- фактически за отчетный период – 20,2 кв.м / чел.

6)Годовой объем ввода жилья:

- план за отчетный период –13,0 тыс. кв.м;

- фактически за отчетный период – 5, 452 тыс. кв.м.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 35,58%, что характеризует ее как муниципальную программу с низким  уровнем эффективности.

Председатель комитета по

архитектуре и градостроительству                                             Н.Т. Деревянко