Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения  города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)»

за 2025 год

С целью осуществления горячего водоснабжения для населения города в соответствии с установленными требованиями (в части температуры) управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление) разработана муниципальная программа «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи – выбор и реализация технических мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры).

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено финансирование Программы на 2025 год в размере 1800,0 тыс. рублей.

В течение 2025 года постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.02.2025 № 478 в данную Программу внесены изменения в части финансирования и сведений о значениях индикаторов муниципальной программы.

В рамках реализации данной Программы на 2025 год предусмотрено финансирование в размере 1800,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 0,0 тыс. рублей (0% от плана) в связи с отсутствием возможности выполнения мероприятий по причине повышения цен на товары и услуги.

За отчетный год в рамках Программы инициированы и проведены собрания собственников помещений МКД, в которых есть жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, проведен анализ протоколов общих собраний собственников по вопросу модернизации системы горячего водоснабжения путем установки АИТП в подвальном помещении МКД.

Результаты реализации Программы в 2025 году выражаются через целевой индикатор - количество жилых домов с обеспеченным ГВС надлежащего качества (температуры) равный 0 ед. при плане 1 ед.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (0%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (0%) и степени реализации программных мероприятий (50%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» за 2025 год составила 16,7%, что характеризует низкий уровень ее эффективности, так как находится ниже 50%.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры),

реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2025 год

  - Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=1/1*0%=0%

S1=0/1*100%=0%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=0,0/1800,0*100%=0%

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/2)*((1)*100%)=50%

  - Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(0%+0%+50%)/3=16,7% - низкий уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460