Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы за 2016 год

Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 14.08.2014 № 3437 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 13.02.2015 № 928, от 29.06.2015 № 3091, от 23.09.2015 № 4213, от 14.10.2015 № 4542, от 16.11.2015 № 4996, от 12.02.2016 № 548, от 11.03.2016 № 1153, от 26.04.2016 № 1887, от 27.06.2016 № 2708, от 17.02.2017 № 332).

В рамках реализации данной программы на 2016 год предусмотрено финансирование в размере 3076,4 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 2015,435 тыс. руб. или 65,5% от плана.

В 2016 году:

1. осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд в сумме 385,764 тыс. руб.;

2. погашена кредиторская задолженность за 2014-2015 годы в сумме 343,388 тыс. руб.;

3. выполнен текущий ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 16 пом. 5/5;

4. осуществлено долевое финансирование капитального ремонта на сумму 1220,047 тыс. руб.

План 2016 года по ремонту объектов муниципального жилищного фонда выполнен на 100%.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 33,3%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 25%. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы на 2016 год составляет 41,3%; что характеризует средний уровень ее эффективности.

И.о. начальника управления                                       		                  Ю.В. Беккер

Пестрикова Ольга Николаевна

6-55-32