Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске»,

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2142,

с изменениями от 04.03.2021 № 526, от 24.09.2021 № 2568, от 20.12.2021 № 3500, от 01.03.2022 № 521, от 05.10.2022 № 3197, 
от 27.12.2022 № 4273, от 24.05.2023 № 1595, от 20.12.2023 № 4299, от 27.12.2023 № 4684, от 06.12.2024 № 3453)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2024 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 0314 | 15579,8 | 9634,7 | 9634,7 | 61,8 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0314 | 15579,8 | 9634,7 | 9634,7 | 61,8 | 100,0 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение количества погибших в ДТП | % | 28 | -50 | -78 | В связи с наличием факторов не зависящих от исполнения мероприятий программы ответственным исполнителем | Внешние социальные риски |
| 2. | Уменьшение детского травматизма | % | 9 | 27,3 | +18,3 | Результативная работа с населением в сфере формирования безопасного поведения и принятия мер безопасности всеми участниками дорожного движения | - |

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству и экологии                                                                                                              А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

mirgorodskaya@rubtsovsk.org, 8(385-57) 9-64-34, доб. 460