Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске»

за 2025 год

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление) разработана муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» (далее – программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2142.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

- организация обустройства улично-дорожной сети;

- организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено финансирование Программы на 2025 год в размере 16500,0 тыс. рублей.

В течение 2025 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.02.2025 № 479, от 26.12.2025 № 3364 в данную Программу внесены изменения в части финансирования и перечня мероприятий.

Учитывая перераспределение денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2025 год, в рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование в размере 16270,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 16269,6 тыс. рублей (100 % от плана).

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

- выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков, ремонту искусственных дорожных неровностей на территории города Рубцовска;

- выполнены работы по текущему ремонту транспортных светофоров;

- разработаны проекты организации дорожного движения на улично-дорожную сеть в городе Рубцовске;

- выполнение работ по ремонту тротуаров в городе Рубцовске;

- размещение информации о правилах поведения, соблюдении ПДД в уголках безопасности МБОУ и МДОУ, разработка и распространение памяток по безопасности дорожного движения в детских и родительских чатах, на официальных страницах образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в том числе страницах в сети Интернет;

- с 17.03.2025 по 20.03.2025 в МБОУ прошли мероприятия в рамках «Всероссийской недели безопасности дорожного движения», посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.

В МБОУ были проведены различные по форме мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. Всю неделю с учащимися проводились информационные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Азбука безопасности» и др.

18.03.2025 прошла Игра-путешествие «Страна дорожных знаков». В ней приняли участие ребята 1-3 классов.

20.03.2025 в «Единый день безопасности дорожного движения, тематические классные часы по ПДД, при проведении которых учителя еще раз обратили особое внимание обучающихся на правила безопасного поведения на дорогах, проведены различные по форме мероприятия (беседы, классные часы, интерактивные игры, викторины, проведение инструктажей, просмотр видеоматериалов, «минутки безопасности» и др.) направленные на предупреждение дорожного травматизма.

Детям вручены памятки: «О безопасности взрослых и детей в осенний период», «Памятка родителю - водителю».

С обучающимися 5-9 классов прошла познавательно-развлекательная игра «Отличники дорожного движения».

В дошкольных и общеобразовательных учреждениях г. Рубцовска 30.04.2025 были проведены открытые уроки в рамках Всероссийского открытого урока культуры безопасности, приуроченного к Году защитника Отечества и посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди них были занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С 30.05.2025 по 06.06.2025 проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» с проведением теоретических и практических мероприятий в онлайн и офлайн форматах, тематика безопасности поведения на дорогах была одной из ведущих.

В конце учебного года прошли классные часы, инструктажи, беседы по вопросам безопасного поведения на дорогах во время летних каникул.

В рамках Всероссийской Недели Безопасности дорожного движения в период с 15.09.2025 по 21.05.2025 было организовано привлечение обучающихся и родителей для участия во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога — детям», организованном Минпросвещения России при участии МВД России с целью популяризации ПДД и предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних;

17.05.2025 в образовательных организациях города Рубцовска проведен «Единый день БДД» для обучающихся, педагогических работников и родителей; проведены массовые мероприятия, направленные на развитие и популяризацию деятельности движения ЮИД;

- в рамках акции «Безопасность детства» проведены в МБОУ города Рубцовска проведены беседы по тематике соблюдения правил дорожного движения, проведены «Минутки безопасности», встречи с инспекторами по ПБДД ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» в МБОУ города Рубцовска.

Проведены внеплановые инструктажи и профилактические беседы в МБОУ: приняли участие 12532 обучающихся;

Практические занятия на учебном перекрестке МБУ ДО ДЮЦ «Хочу быть грамотным пешеходом». Приняли участие 124 обучающихся. Познавательное мероприятие в форме игры «Я пешеход» для дошкольников.

Практическое занятие на мобильной площадке МБУ ДО ДЮЦ по теме «Мой друг – велосипед», участвовали 54 обучающихся.

Классные часы, посвященные безопасности на дороге, была проведена профилактическая акция «Снежинка безопасности» для обучающихся МБОУ СОШ 10 ККЮС.

При подготовке к каникулам в мае проведены классные часы и родительские часы, на которых рассматривались вопросы безопасного поведения детей на дорогах.

23.04.2025 для 120 обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Рубцовска, входящих в состав команд ЮИД, состоялся городской конкурс частушек «Правила дорожные – друзья надежные!».

В июне проведена игра-викторина «Правила дорожные - знать каждому положено!» на базе досуговых площадок школ города. На базе

МБОУ СОШ 10 ККЮС школы проведена игра «Дорожный знак-тебе не враг». В ходе мероприятия дети повторили ПДД и правила перехода проезжей части по светофору и по пешеходному переходу.

Проведены проверки в МБОУ «Кадетская СОШ №2 имени М.С. Батракова», МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Лицей №7», МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ СОШ 10 ККЮС, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» на предмет организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в период с 01.09.2025 по 26.09.2025 с обучающимися образовательных организаций следующие просветительские мероприятия по безопасности дорожного движения: классные часы в 1-4 классах «Мой безопасный маршрут», в 5–8 классах - по теме «Я велосипедист», «Знай и соблюдай ПДД», в 9–11 классах — по теме «Средства индивидуальной мобильности». На всех проведенных мероприятиях учащиеся познакомились с основными правилами дорожного движения, а также получили знания о безопасном поведении на дороге; беседы о безопасности, конкурсы на лучших знатоков правил дорожного движения среди обучающихся 1-11 классов; пешеходные экскурсии по отработке обучающимися начальных классов навыков безопасного движения в территориях расположения школ; уроки безопасности «ПДД для всех!»; беседы по теме «Что такое световозвращающие элементы, их роль для участников дорожного движения»;

для всех обучающихся 1-11 классов проводились инструктажи по правилам дорожной безопасности перед внеклассными мероприятиями (уборка территории, экскурсии, походы и др.); в каждом классе проводились «Минутки безопасности», на которых напомнили обучающимся о правилах дорожного движения, провели беседы по наиболее сложным вопросам обеспечения безопасности на дороге, перехода проезжей части, необходимости соблюдения правил дорожного движения, обращая внимание детей на погодные условия, используя актуальную информацию о причинах и последствиях ДТП, обращали внимание на недопустимость отвлечения внимания, в том числе на использование гаджетов, наушников т. д.; выставки рисунков «Правила дорожные знать каждому положено»; практические занятия о соблюдении правил дорожного движения со старшим инспектором МО МВД России «Рубцовский»; с обучающимися начальных классов прошли практические занятия по правилам перехода проезжей части улицы; в дневниках учащихся с 1 по 5 класс размещены схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом»; систематическое информирование родителей с использованием электронных дневников, родительских и школьных чатов о необходимости соблюдения ПДД, осуществлением контроля за времяпрепровождением детей во внеурочное время; дежурства родительских патрулей вблизи образовательных организаций в утренние и дневные часы для предупреждения нарушений правил перевозки детей-пассажиров и перехода проезжей части дороги детьми-пешеходами, а также популяризации использования световозвращающих элементов.

На родительских собраниях рассмотрены вопросы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасного поведения детей, а также недопустимости управления скутерами и мопедами детьми, не достигшими 16-летнего возраста, неукоснительного соблюдения правил перевозки детей, а также требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей.

В период с 10.11.2025 по 25.11.2025 организовано проведение социально - значимой акции «Засветись», направленной на повышение уровня безопасности пешеходов с акцентом на необходимость использования СВЭ. В рамках акции проведены дополнительные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения для детей и родителей с разъяснениями о необходимости применения СВЭ, в том числе размещение соответствующей информации в родительских и детских чатах; организованы рейдовые мероприятия «Родительский патруль» вблизи школ по выявлению факторов использования СВЭ на верхней одежде и аксессуарах обучающихся, с проведением разъяснительной работы о необходимости их использования; в общеобразовательных учреждениях проведены викторины, информационные минутки, конкурсы, направленные на популяризацию СВЭ; на стендах, страницах  по дорожной безопасности сайтах школ, в родительских и детских чатах размещалась информация о необходимости использования СВЭ в темное время суток. Всего в мероприятиях профилактической акции «Засветись» приняли участие 69 педагогов, 1677 несовершеннолетних, в том числе один ребёнок-мигрант, 13 детей с миграционной историей, 20 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 797 родителей;

- в МБУ ДО «ДЮЦ» в ТО «Светофор» 26.03.2025 года состоялась интерактивная игра по ПДД «Знатоки дорожного движения», приняли участие 24 обучающихся.

С 01.03.2025 по 10.04.2025 проходит окружной этап краевого конкурса юных инспекторов движения «Звездочка ЮИД» на базе МБУ ДО «ДЮЦ» участники – члены ЮИД от 10 до 18 лет 17 МБОУ города Рубцовска.

14.05.2025 на территории МБУ ДО «ДЮЦ» состоялись городские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2025», в которых приняли участие 13 команд юных инспекторов дорожного движения из муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Рубцовска.

В загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей в течение летнего периода 2025 года прошли различные мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: конкурсы рисунков, соревнования, спортивные игры, квесты.

17.09.2025 года на базе МБУ ДО «ДЮЦ» состоялся слет-старт 17 команд юных инспекторов дорожного движения.

170 школьникам представилась возможность стать участниками познавательных конкурсов, игр по правилам дорожного движения

23.09.2025 на мобильной площадке МБУ ДО «ДЮЦ» прошло практическое занятие «Учимся быть грамотными пешеходами», организованное с целью активизации работы УМЦ БДД по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, восстановлению навыков безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах города.

28 октября 2025 года в объединении по интересам «Светофор» МБУ ДО «ДЮЦ» состоялась интерактивная игра по ПДД «Безопасная дорога», в которой приняли участие две команды «Веселый клаксон» и «Зеленый свет» (количество участников – 20).

В октябре 2025 года УМЦ БДД на базе МБУ ДО «ДЮЦ», с целью привлечения внимания детей и подростков к изучению правил дорожного движения организовал и провел среди учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений дополнительного образования г. Рубцовска конкурс декоративно-прикладного творчества «Дорожный калейдоскоп». Всего на конкурс были представлены более 60 творческих работ, выполненных в различных техниках, а также с использованием новых современных технологий.

УМЦ БДД на базе МБУ ДО «ДЮЦ» с 18.11.2025 по 19.11.2025 для 25 дошкольников, обучающихся в объединениях по интересам «Я познаю мир» и «Страна открытий» прошло интегрированное занятие по теме «Я – пешеход». Обучение проходило в формате игры-путешествия по городу «Дорожнограду», в ходе которого детям рассказывали о роли пешеходов в дорожном движении, познакомили с транспортными и пешеходными светофорами, а также показали часть дорожных знаков, которые обязательно должны знать юные пешеходы.

В период с 17.12.2025 по 19.12.2025 прошла городская профилактическая акция «Зимним дорогам – безопасное движение». В профилактическом мероприятии, направленном на привлечение внимания водителей транспортных средств к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, активное участие приняли 10 МБОУ. В рамках акции юные инспекторы составили письма, адресованные водителям, в которых они выразили свое отношение к проблемам безопасности на дорогах.

29.12.2025 накануне наступления долгожданных зимних каникул для 12 обучающихся объединения по интересам «Светофор» МБУ ДО «ДЮЦ» проведена интеллектуально-познавательная игра «Поле чудес» под названием «Знаем правила движения – как таблицу умножения»;

- рассмотрение вопроса по профилактике ДДТТ на общешкольных родительских собраниях в 18 МБОУ в марте, мае, сентябре 2025 года.

15.05.2025 участие в краевом родительском собрании по вопросам комплексной безопасности в весенне-летний период.

29.10.2025 в МБУ ДО «ДЮЦ» состоялся городской семинар-практикум по теме «Современные формы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», активными участниками которого стали руководители команд ЮИД общеобразовательных учреждений города Рубцовска.

27.11.2025 в актовом зале МКУ «Управление образования» г. Рубцовска состоялось муниципальное родительское собрание по теме: «Профилактика ДДТТ, деструктивного поведения несовершеннолетних» (26 участников);

- размещение информации осуществляется на сайте МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, официальных ресурсах МБОУ, МДОУ, МБУ ДО, не менее 1 раза в месяц; распространение памяток по безопасности дорожного движения ежемесячно направляются в родительские чаты.

Результаты реализации программы в 2025 году выражаются через качественные показатели в сравнении с 2019 годом, а именно:

1. Снижение количества погибших в ДТП, при плане на 30% фактически –
на 16,7%;

2. Уменьшение детского травматизма, при плане на 10% фактически – увеличение на 40,9%;

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (27,9%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (100%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» за 2025 год составила 76,0%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2025 год

  - Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/2)*(55,7%+0%)=27,9%

S1=16,7/30*100%=55,7%

S2=-40,9/10*100%=-409,~0%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=16269,6/16270,6*100%=100%

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/10)*((1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*100%)=100%

  - Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(27,9%+100%+100%)/3=76,0% - средний уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460