Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске»,

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059,

с изменениями от 04.02.2021 № 248, от 04.06.2021 № 1442, от 01.02.2022 № 232, от 12.05.2022 № 1329, от 09.12.2022 № 3971,

от 27.12.2022 № 4264, от 26.01.2023 № 207, от 24.05.2023 № 1592, от 14.02.2024 № 398, от 10.06.2024 № 1693,

от 27.08.2024 № 2411, от 06.12.2024 № 3452, от 27.02.2025 № 475, от 22.12.2025 № 3268)

комитет Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству

за 2025 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 (1) | Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059 (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | - | 51972,6 | 51994,6 | 24084,4 | 46,3 | 46,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0408 | 26384,6 | 26406,6 | 10188,9 | 38,6 | 38,6 |
|  |  | 1003 | 25588,0 | 25588,0 | 13895,5 | 54,3 | 54,3 |
| 2. | Внебюджетные источники | х | х | 0 | х | х | 0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля выполненных городским наземным электрическим транспортом рейсов от общего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 96,8 | 89,1 | - 7,7 | Сход троллейбусов по техническому состоянию подвижного состава; кадровое обеспечение (нехватка водителей троллейбусов) | Макроэкономические риски |
| 2. | Доля выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 87,0 | 99,9 | + 12,9 | Соответствие фактически выполненных количество рейсов автобусов на маршрутах | Макроэкономические риски |
| 3 | Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам | % | 85,0 | 91,1 | + 6,1 | Обеспечение исполнения работы транспортных средств на маршрутах с регулярностью более 90 % | Макроэкономические риски |
| 4 | Количество модернизированных тяговых подстанций | ед. | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского электрического транспорта | км | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Протяженность отремонтированной контактной сети городского электрического транспорта | км | 1,875 | 0,75 | 40% | Закупки для муниципальных нужд на выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок | Макроэкономические риски |

Руководитель организации         _______________________                                          Долгих Евгений Иванович

(подпись)                                                                                          (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель Стативко Наталья Николаевна

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона 8(38557)96418 доб. 331   эл. адрес stativko@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

** по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.