Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по выкашиванию травы, посадке и содержанию цветов, поливу цветов и деревьев | 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Условная единица | 1 |

1. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫКАШИВАНИЮ ТРАВЫ

  - Перечень и объем оказываемых услуг

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов услуг | Объем услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выкашивание пустырей тракторной косилкой | 6,5 га |
| 2. | Выкашивание газонов моторной косилкой | 364450 м2 |
| 3. | Перевозка мусора до места размещения отходов | 109,335 т |
| 4. | Утилизация | 546,675 м3 |

1.2. Требования к оказанию услуг.

Выкашивание травы производится по заявкам Заказчика, составленным в произвольной форме и переданным Исполнителю посредством электронной почты. Периодичность покоса определяет Заказчик. Работы осуществлять только в светлое время суток.

Остаточная высота скошенной травы не должна превышать 5 см. Исполнитель должен провести фотографирование объекта до начала производства работ и после окончания работ (2 фотографии).

При выкашивании травы запрещается:

сбрасывать мусор на проезжую часть;

сжигать отходы, мусор, листья на территории города;

осуществлять складирование и размещение (выгрузку) мусора в непредназначенных для этих целей местах;

сбрасывать другие загрязнения, в том числе смёт, песок на газоны, цветники, в приствольные лунки деревьев и кустарников;

Услуги должны выполняться качественно и в срок, установленный муниципальным контрактом. Используемые при оказании услуг транспортные средства и оборудование должны соответствовать государственным стандартам.

Сбор и транспортировка (перевозка) выкошенной травы осуществляется транспортом, способами, исключающими возможность потерь отходов и мусора, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

1.3. Требования к безопасности оказываемых услуг.

Исполнитель обязан организовать безопасное выполнение услуг, гарантировать соблюдение сотрудниками Исполнителя трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении услуг Исполнитель должен обеспечить безопасность выполнения услуг, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

1.4. Контроль, оценка качества оказываемых услуг.

Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра.

Заказчик сообщает Исполнителя о некачественном оказании услуг по телефону. В случае если Исполнитель не согласен с замечаниями заказчика, он обязан пригласить заказчика на данный объект и решить вопрос на месте оказания услуг. Данные замечания должны быть устранены в тот же день и сданы Заказчику, в противном случае данные объемы услуг не будут учтены при приёмке.

Услуга считается ненадлежащею выполненной, в случае отступления Исполнителем хотя бы от одного требования, изложенного в настоящем техническом задании.

2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОСАДКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЦВЕТОВ, ПОЛИВУ ЦВЕТОВ И ДЕРЕВЬЕВ

2.1. Перечень и объем оказываемых услуг

Таблица 2

| № п/п | Вид оказываемых услуг | Местоположение цветочных насаждений/деревьев | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировка участка вручную | - Скульптурная композиция «Космос» (пр. Ленина разделительная полоса перед ДК «АСМ»); - «Могила погибших революционеров» (пересечение пр. Ленина и пр. Рубцовского); - Памятник М. А. Рубцову (пересечение пр. Ленина и пр. Рубцовского); - Администрация города Рубцовска (пр. Ленина,130) восточная сторона-остановка; - Памятник С. М. Кирову (пересечение пр. Ленина и пер. Бульварного); - Площадь им. Ленина - Цветник перед памятником «Воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (пр. Ленина,132а) - Набережная им Н. Ф. Петрова (вазоны) | м2 | 659,5 |
| 2. | Посадка цветов | - Скульптурная композиция «Космос» (пр. Ленина разделительная полоса перед ДК «АСМ»); - «Могила погибших революционеров» (пересечение пр. Ленина и пр. Рубцовского); - Памятник М. А. Рубцову (пересечение пр. Ленина и пр. Рубцовского); - Администрация города Рубцовска (пр. Ленина,130) восточная сторона-остановка; - Памятник С. М. Кирову (пересечение пр. Ленина и пер. Бульварного); - Площадь им. Ленина -Цветник перед памятником «Воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (пр. Ленина,132а) - Набережная им Н. Ф. Петрова (вазоны) | шт. | 4812 |
| 3. | Полив цветов | - Скульптурная композиция «Космос» (пр. Ленина разделительная полоса перед ДК «АСМ»); - «Могила погибших революционеров» (пересечение пр. Ленина и пр. Рубцовского); - Памятник М. А. Рубцову (пересечение пр. Ленина и пр. Рубцовского); - Администрация города Рубцовска (пр. Ленина,130) восточная сторона-остановка; - Памятник С. М. Кирову (пересечение пр. Ленина и пер. Бульварного); - Цветник перед памятником «Воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (пр. Ленина,132а) - «Мемориальный комплекс, посвященный мужеству и доблести воинов земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (ул.Локомотивная,15б); - Площадь им. Ленина - Набережная им Н. Ф. Петрова (вазоны, клумбы). | м3 воды | 576 |
| 4. | Полив деревьев | - Разделительная полоса по пр. Ленина (от ДК «АСМ» до пр. Рубцовский; - Разделительная полоса по пр. Рубцовский (от пр. Ленина до ул. Пролетарской); - Ели на углу пр. Ленина и пр. Рубцовский; - Ели по пр. Рубцовский (около памятника М.А. Рубцову) - Территория краеведческого музея и центральной городской библиотеки; - Администрация города Рубцовска пр.Ленина, 130, вдоль тротуара с дух сторон по проспекту - пр. Ленина с западной стороны сквера «Комсомольской славы»; - Сквер «Победы». | м3 воды | 396 |
| 5. | Прополка цветочных насаждений 3 раза за сезон | - Скульптурная композиция «Космос» (пр. Ленина разделительная полоса перед ДК «АСМ»); - «Могила погибших революционеров» (пересечение пр. Ленина и пр. Рубцовского); - Памятник М. А. Рубцову (пересечение пр. Ленина и пр. Рубцовского); - Администрация города Рубцовска (пр. Ленина,130) восточная сторона-остановка; - Памятник С. М. Кирову (пересечение пр. Ленина и пер. Бульварного); - Площадь им. Ленина - Цветник перед памятником «Воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (пр. Ленина,132а) - Набережная им Н. Ф. Петрова (вазоны) | м2 | 945,5 |

2.2. Ассортимент цветов для посадки (цветочная рассада предоставляется Заказчиком):

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сальвия | шт. |  | 840 |
| 2. | Бархатцы | шт. |  | 1400 |
| 3. | Алиссум | шт. |  | 864 |
| 4. | Вербена | шт. |  | 420 |
| 5. | Колеус | шт. |  | 324 |
| 6. | Петуния | шт. |  | 918 |
| 7. | Кохия венечная | шт. |  | 28 |
|  | Итого: |  |  | 4794 |

2.3. Общие требования к оказанию услуг.

2.3.1. Нормы расходов ресурсов, необходимых для выполнения всего объема услуг, должны соответствовать ГОСТам, СНиПам, Приказу Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", Решению Рубцовского городского Совета депутатов от 26.03.2021 N 593 "О принятии Правил благоустройства города Рубцовска" и иным нормативным документам, применяемым при оказании соответствующих видов услуг. Услуги должны обеспечивать достижение результатов, требуемых Заказчиком.

2.3.2. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, не в солнечную погоду – в течение всего дня.

2.3.3. Рассада по качеству должна соответствовать ГОСТ 28852-90 «Рассада цветочных культур. Технические условия».

Рассаду при оказании услуг сохранять в здоровом, свежем состоянии, не допуская её повреждение.

2.3.4. Почва должна быть во влажном состоянии. Высота однолетней цветочной рассады при посадке в грунт должна быть не менее 10 см. На стеблях, листьях, цветках и соцветиях рассады не допускается наличие механических повреждений. Не допускается использование увядающих растений.

2.3.5. До начала выполнения услуг по посадке цветников Исполнителем должны быть предоставлены на согласование с Заказчиком дизайн-проекты на создание цветников, согласно прилагаемого Заказчиком ассортимента цветов и мест посадки. Цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-двух или многолетними растениями.

2.3.6. Посадка цветов производится по окончании весенних заморозков после согласования начала услуг с Заказчиком, в соответствии с Таблицей 2.

2.3.7. Полив цветов в первые три дня после посадки осуществляется ежедневно.

График дальнейшего полива согласовывать с Заказчиком, учитывая целесообразность полива в зависимости от погодных условий.

Полив производить в утреннее (до 10 часов) или вечернее время (после 17 часов). В пасмурную и дождливую погоду полив не производить. Прополка осуществляется в соответствии с Таблицей 2 на основании согласованных заявок Заказчика, поступающих Исполнителю на рабочий адрес электронной почты.

2.3.8. Полив деревьев осуществляется на основании согласованных заявок Заказчика, поступающих Исполнителю на рабочий адрес электронной почты.

2.3.9. По окончании услуг не допускается наличие мусора, земли на проезжей части улиц, тротуаров, парков.

2.3.10. Заказчик вправе осуществлять контроль над выполнением услуг, в любое время проверять ход и качество услуг, в соответствии с действующим законодательством.

Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра с составлением акта.

3. Утилизация мусора, образовавшегося в процессе оказания услуг, и растительных остатков осуществляются за счёт Заказчика.